ASCEND

Estacionamento Vertical Autônomo

Relatório Técnico — Sprint 2 · Computational Thinking for Engineering

| Instituição | FIAP |
| --- | --- |
| Curso | Engenharia Mecatrônica |
| Turma | 1EMR |
| Disciplina | Computational Thinking for Engineering |
| Professora | Michele Bazana de Souza |
| Empresa Parceira | OTIS Elevadores |
| Entrega | Sprint 2 — 2º Entregável |
| Ano | 2026 |

Integrantes do Grupo

| Nome completo | RM |
| --- | --- |
| Beatriz Gonçalves | 572149 |
| Hugo Mariutti | 568941 |
| Kawuan Mizael | 569474 |
| Manoela de Almeida | 571373 |

1. Descrição das Ideias para o Desenvolvimento do Projeto

O projeto ASCEND propõe um sistema de estacionamento vertical 100% autônomo, desenvolvido em parceria com a OTIS Elevadores. A solução integra hardware de automação e software inteligente para receber, armazenar e devolver veículos sem intervenção humana, aproveitando o espaço vertical em estrutura cilíndrica.

Hardware Planejado

|  | Microcontrolador Arduino Uno Cérebro do sistema embarcado. Responsável por processar os sinais dos sensores, acionar os motores e executar a lógica de controle de posicionamento da plataforma. |
| --- | --- |

|  | Motor DC com caixa de redução (AK555/06PF24R350CE) Responsável pela movimentação vertical da plataforma do elevador. Opera a 24V com torque nominal de 5 kgf.cm, acionado por PWM para controle de velocidade. |
| --- | --- |

|  | Motor de passo (28BYJ-48) Utilizado para girar os anéis de vagas em cada andar, garantindo precisão de posicionamento angular sem necessidade de encoder externo. |
| --- | --- |

|  | Motores DC com redução (GA12-N20) 2 unidades para acionar as esteiras de entrada e saída de veículos no térreo. Compactos, leves e controlados por PWM via Arduino. |
| --- | --- |

|  | Sensor ultrassônico HC-SR04 Mede a posição vertical da plataforma do elevador em tempo real. Fixado na parte superior da estrutura, aponta para baixo e fornece dados de distância ao Arduino. |
| --- | --- |

|  | Célula de carga com módulo HX711 Monitora o peso do veículo sobre a plataforma. Garante que o sistema não opere em sobrecarga, protegendo motores e estrutura em MDF. |
| --- | --- |

|  | Sensor infravermelho reflexivo Detecta a presença e o posicionamento correto do veículo na plataforma antes de liberar o acionamento do motor de elevação. |
| --- | --- |

|  | Módulo RFID Identifica cada veículo automaticamente ao entrar no sistema, associando-o a uma vaga disponível sem necessidade de intervenção do motorista. |
| --- | --- |

|  | Estrutura física em MDF 9mm e impressão 3D Carcaça cilíndrica, plataforma giratória, trilhos, suportes de motores e cancela serão fabricados em MDF cortado a laser e peças impressas em 3D (PLA+), modeladas no Autodesk Inventor. |
| --- | --- |

|  | Trava automática de rodas Dispositivo mecânico que fixa o veículo durante o transporte vertical, acionado assim que a plataforma confirma o posicionamento correto. |
| --- | --- |

Software Planejado

|  | Linguagem C/C++ (Arduino IDE) Programação do sistema embarcado: controle dos motores por PWM, leitura dos sensores, lógica de posicionamento e comunicação serial com o módulo ESP32. |
| --- | --- |

|  | Python — Lógica de Inteligência Artificial Algoritmo de gestão preditiva de vagas: calcula a melhor rota de entrada e saída, prioriza veículos com maior urgência de retirada e ajusta a ocupação das vagas dinamicamente conforme a demanda. |
| --- | --- |

|  | Aplicativo Mobile (interface do usuário) [A DEFINIR na Sprint 3 — tecnologia do app (React Native, Flutter ou outro) será escolhida após avaliação do grupo] |
| --- | --- |

|  | Protocolo MQTT via ESP32 Transmissão dos dados de posição, velocidade e status das vagas do Arduino para o servidor em tempo real, com latência inferior a 1 segundo. |
| --- | --- |

|  | Dashboard em tempo real Interface de monitoramento que exibe: posição atual da plataforma, velocidade, status de vagas ocupadas/livres, tempo estimado de retirada e alertas de falha. |
| --- | --- |

|  | Autodesk Inventor — CAD 3D Modelagem paramétrica de todos os componentes físicos do protótipo antes da fabricação, com simulação de movimentos e análise de interferências entre peças. |
| --- | --- |

Missão: integrar hardware de automação e software inteligente em um sistema coeso, escalável e 100% autônomo para estacionamento vertical urbano.

2. Cronograma de Desenvolvimento

O projeto é organizado em sprints quinzenais, desde a concepção até o pitch final. Abaixo, o status atual de cada etapa:

| CONCLUÍDA | EM ANDAMENTO | FUTURA |
| --- | --- | --- |

| Sprint | Foco | Período | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Conceitual — DOD e planejamento | — | CONCLUÍDA |
| Sprint 1 | Refinamento de escopo e funcionalidades | 25/04 – 02/05/2026 | CONCLUÍDA |
| Sprint 2 | Challenge Sprint — entrega macro do projeto | 03/05 – 16/05/2026 | CONCLUÍDA |
| Sprint 3 | Definição de tecnologias (HW e SW) | 17/05 – 30/05/2026 | ANDAMENTO |
| Sprint 4 | Protótipo inicial | 31/05 – 13/06/2026 | FUTURA |
| Sprint 5 | Entrada — esteira e cancela | 14/06 – 27/06/2026 | FUTURA |
| Sprint 6 | Movimentação vertical | 14/06 – 27/06/2026 | FUTURA |
| Sprint 7 | Plataforma retrátil | 28/06 – 11/07/2026 | FUTURA |
| Sprint 8 | Estrutura do prédio | 28/06 – 11/07/2026 | FUTURA |
| Sprint 9 | Integração Software + Hardware | 12/07 – 25/07/2026 | FUTURA |
| Sprint 10 | Aplicativo mobile | 26/07 – 08/08/2026 | FUTURA |
| Sprint 11 | Montagem e integração final | 09/08 – 22/08/2026 | FUTURA |
| Sprint 12 | Maquete final | 23/08 – 05/09/2026 | FUTURA |
| Sprint 13 | Pitch / Mentoria | 06/09 – 19/09/2026 | FUTURA |
| Sprint 14 | Brindes e encerramento | 06/09 – 19/09/2026 | FUTURA |

3. Considerações Finais

O projeto ASCEND encontra-se em fase de desenvolvimento ativo, com as três primeiras sprints concluídas e a Sprint 3 em andamento, focada na definição final das tecnologias de hardware e software. O planejamento descrito neste documento representa o estado atual do projeto e será refinado conforme o grupo avança nas próximas sprints.

A combinação entre automação mecânica (motores, sensores, microcontroladores) e software inteligente (IA preditiva, aplicativo mobile, dashboard em tempo real) forma a base técnica do ASCEND. O cronograma estruturado em sprints garante controle progressivo das entregas, redução de riscos de integração e validação contínua dos mecanismos projetados.

"O futuro das cidades exige eficiência, automação e otimização." — ASCEND, 2026